**Календарный график работ**

**по разработке программного продукта**

\_\_\_\_\_\_веб-сайт \_\_\_\_\_\_.

**Наименование разработки** «Сайт здорового питания»

**Основание для разработки** проект в рамках лабораторной работы.

**Сроки разработки:** с «20» сентября 2021 г. по «18» октября 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование этапа разработки** | **Сроки разработки** | **Отчетные материалы** | **Примечание** |
| 1. | Анализ требований технического задания и уяснение стоящей задачи | 20.09.2021 – 26.09.2021 | Выполнено | Составлено и изучено техническое задание по разработке сайта здорового питания |
| 2. | Разработка  и реализация программного продукта «Сайт здорового питания» | 27.09.2021 – 8.10.2021 | Выполнено | Сделана первая версия сайта |
| 3. | Испытания программного продукта на правильность функционирования | 9.10.2021 – 10.10.2021 | Выполнено | Проведена проверка соответствия техническому заданию |
| 4. | Внесение изменений в программный продукт | 11.10.2021 – 14.10.2021 | В процессе | Вносятся последние изменения. |
| 5. | Окончательные испытания программного продукта | 15.10.2021 – 16.10.2021 | Запланировано | - |
| 6. | Подписание акта сдачи/приемки работ | 18.10.2021 |  |  |

**Календарный график**